Приложение № 3

к муниципальной программе

Славянского городского поселения

Славянского района

«Формирование современной городской

среды Славянского городского поселения

Славянского района на 2018-2022 годы»

Адресный перечень территорий общего пользования на включение

в муниципальную программу Славянского городского поселения

Славянского района «Формирование современной городской среды

Славянского городского поселения Славянского района на 2018-2022 годы»,

с учетом проведения инвентаризации и итогов рейтингового голосования по отбору общественных территорий.

| № п/п | Адрес территории общего пользования | Примерный вид работ, который предлагается выполнить на каждой территории общего пользования | Объем финансирования тыс. руб | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Благоустройство сквера по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 22/1, ул. Красная, 22/2 (продолжение благоустройства «Аллеи Любви», с благоустройством прилегающего тротуара по ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Стаханова | 1. Замена бортового камня. 2. Устройство покрытия пешеходной дорожки из тротуарной плитки. 3. Установка малых архитектурных форм. 4. Озеленение. | 8 657,6 в том числе: местный бюджет: 865,8; краевой бюджет: 1 870,0; федеральный бюджет: 5 921,8 | 8 657,6 | - | - | - | - |
|  | Установка малых архитектурных форм (урны, диваны парковые, элементы благоустройства детской площадки, элементы благоустройства спортивных площадок) по адресу Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 22/1, ул. Красная, 22/2 | Установка дивана садово-паркового на чугунных ножках – 1 шт., установка урн деревянных на ж/б основании – 6 шт, , вставка для урн деревянных на ж/б основании – 6 шт. | местный бюджет: 122,1 | 122,1 | - | - | - | - |
| 2. | Благоустройство Северного парка (в границах улиц Отдельская – Совхозная – Рыночная – Казачья) 1 этап, 1 подэтап | 1. Устройство бортового камня. 2. Устройство покрытия пешеходных дорожек из тротуарной плитки. 3. Установка малых архитектурных форм. 4. Озеленение. | 50 746,2 в том числе: местный бюджет: 5 074,6; краевой бюджет – 1 826,8 федеральный бюджет: 43 844,8 | - | 50 746,2 | - | - | - |
| 3. | Благоустройство Северного парка (в границах улиц Отдельская – Совхозная – Рыночная – Казачья) 1 этап, 2 подэтап | 1. Устройство бортового камня. 2. Устройство покрытия пешеходных дорожек из тротуарной плитки. 3. Установка малых архитектурных форм. 4. Озеленение. | 57 049,8 местный бюджет | - | - | 57 049,8 | - | - |
| 4. | Благоустройство Северного парка (в границах улиц Отдельская – Совхозная – Рыночная – Казачья) 2 этап | 1. Устройство бортового камня. 2. Устройство покрытия пешеходных дорожек из тротуарной плитки. 3. Установка малых архитектурных форм. 4. Озеленение. | 41 965,73 местный бюджет | - | - | - | 41 965,73 | - |
| 5. | Благоустройство ул. Набережной (от ул. Ковтюха до ул. Юных коммунаров) | 1. Замена бортового камня. 2. Устройство покрытия пешеходных дорожек из тротуарной плитки. 3. Установка малых архитектурных форм. 4. Озеленение. 5. Устройство декоративного освещения. | 200 000,0 местный бюджет |  |  |  |  | 200 000,0 |
| ИТОГО: В том числе: |  |  | 358 541,43 | 8779,7 | 50 746,2 | 57 049,8 | 41 965,73 | 200 000,0 |
| Местный бюджет |  |  | 305 078,03 | 987,9 | 5 074,6 | 57 049,8 | 41 965,73 | 200 000,0 |
| Краевой бюджет: |  |  | 3 696,8 | 1 870,0 | 1 826,8 | - | - | - |
| Федеральный бюджет: |  |  | 49 766,6 | 5 921,8 | 43 844,8 | - | - | - |

Начальник отдела строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

Славянского городского поселения

Славянского района                                                                                                                                                 С. М. Игнатенко